Приложение № 7

к муниципальной программе

" Переселение граждан Партизанского городского округа из аварийного жилищного фонда» на 2019-2025 годы,

утвержденной постановлением

Администрации Партизанского городского округа

 от 28 августа 2019г. № 1664-па

**ПЕРЕЧЕНЬ**

мероприятий муниципальной программы

и план Реализации

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок реализации | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| Дата начала реализации | Дата окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа " Переселение граждан Партизанского городского округа из аварийного жилищного фонда» на 2019-2025 годы, |
| 1. | Основное мероприятие: Приобретение благоустроенных жилых помещений и выплата лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации. | Отдел по учету и переселению граждан  | 2020 г. | 2025 г. | Приобретение жилых помещений общей площадью2 203,6 кв. м. |
| 1.1. | выкуп жилых помещений у собственников  | Отдел по учету и переселению граждан | 2020 г. | 2025 г. | Выкуп 95 жилых помещений общей площадью3 947,0 кв. м. |
| 2. | Основное мероприятие: Переселение граждан из аварийных жилых домов, в благоустроенные жилые помещения. | Отдел по учету и переселению граждан | 2020 г. | 2025 г. | переселение 281 человека из 17 аварийных домов, общей площадью 6 177, 6 кв. м. |
| 2.1. | Приобретение благоустроенных жилых помещений | Отдел по учету и переселению граждан | 2020 г. | 2025 г. | Приобретение жилых помещений общей площадью2 203,6 кв. м. |
| 3. | Основное мероприятие: Снос аварийных жилых домов. | Отдел по учету и переселению граждан | 2020 г. | 2025 г. | снос 17 аварийных домов |